附件2

用水报装办理流程图（供水企业接受委托红线外）

| 申请人办理事项 | 供水报装主要流程 | 供水企业服务职责 | 施工企业服务职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提交申请资料（简易低风险项目免申请） | 受理及确定用水方案（0.5个工作日） | 受理申请，组织专业人员勘察现场，确定用水方案（市政管网至规划红线用水点止的导入管部分） |  |
|  | 设计出图（1个工作日或按合同约定时间） |  | 施工企业按照供水方案进行设计（1日内或按照合同时限） |
|  | 占路、掘路、占绿手续 |  | 办理占路、掘路、占绿手续 |
|  | 工程施工（3至7个工作日或按合同约定时间） |  | 组织相关单位进行施工（管道长度150米以下工程：3日内或按照合同时限；管道长度150米以上工程：7日内或按照合同时限） |
|  | 竣工验收 | 工程质量查验 | 负责组织施工验收 |
|  | 开栓通水（0.5个工作日） | 打开阀门通水 |  |
|  | 客户回访 | 客户回访 |  |